附件3

2020年市实事涉及海淀区任务现场点位台账

填表单位：海淀区体育局 截至时间：11月15日 联系人： 梁志刚 联系电话：139 1136 0552

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务序号 | | 目标任务 | | 全区点位数 | 完工数 | 完工 占比 | 在施数 | 在施 占比 | 未开 工数 | 未开工占比 | 完成标准 | | |
| 市实事第23项 | | 创建20个全民健身示范街道和体育特色乡镇，建设300处足球场地，建设30公里社区健走步道，为群众就近运动健身提供便利条件。 | | 44 | 42 | 95.45% | 2 | 4.545% | / | / | 按照国家有关标准建设 | | |
| 1.点位数（44个） | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | | 街道（乡镇） | | 地址 | | | | | | | 完工/在施/未开工 | 备注 |
|  | 笼式足球场 | | 西北旺镇 | | 中关村公园西区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 西北旺镇 | | 中关村公园西区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 西北旺镇 | | 中关村公园西区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 西北旺镇 | | 永丰屯 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 玉泉村北坞公园西园内 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 玉泉村北坞嘉园西里南侧茶棚公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 玉泉村北坞嘉园西里南侧茶棚公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 京泉馨苑小区以东4S店旁 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 永定路街道 | | 阜永路口西南角阜石路88号 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 上庄镇 | | 后章村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 上庄镇 | | 后章村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式足球场 | | 四季青镇 | | 京泉馨苑小区以东4S店旁 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 花园路街道 | | 防化社区（花园北路35号） | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 西北旺镇 | | 中关村公园西区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 四季青镇 | | 常青园一区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 海淀镇 | | 畅春园公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 海淀镇 | | 畅春园公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 四季青镇 | | 北坞嘉园西里南侧茶棚公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 笼式篮球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 乒乓球长廊 | | 西北旺镇 | | 中关村公园西区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 乒乓球长廊 | | 海淀镇 | | 畅春园公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 门球场 | | 西三旗街道 | | 育新花园小区内 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 门球场 | | 海淀镇 | | 畅春园公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 门球场 | | 西三旗街道 | | 西三旗小公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 北坞嘉园西里南侧茶棚公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 北坞嘉园西里南侧茶棚公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 网球场 | | 四季青镇 | | 田村 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 马连洼街道 | | 农科院社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 学院路街道 | | 石科院社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 学院路街道 | | 建清园社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 海淀街道 | | 稻香园西社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 清河街道 | | 花园楼社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 青龙桥街道 | | 国际关系学院社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 北下关街道 | | 大柳树社区 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 西北旺镇 | | 中关村公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 西北旺镇 | | 中关村公园 | | | | | | | 完工 |  |
|  | 棋苑 | | 西北旺镇 | | 燕保辛店家园社区 | | | | | | | 完工 |  |
| 43 | 健走步道 | | 西三旗街道 | | 八达岭辅路绿化带 | | | | | | | 正在施工 |  |
| 44 | 健走步道 | | 苏家坨镇 | | 稻香湖酒店环湖 | | | | | | | 正在施工 |  |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  |  |